# Zał. nr 4

PLAN   FINANSOWY   INWESTYCJI   GMINY   GRUDZIĄDZ   NA   2006  ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku	 str. 1

| L.p. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia | Aktualna wartość kosztory- sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2005 roku | Nakłady poniesione w 2006 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2006 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2006 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2005 | Dotacja z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) | Fundusz 1 Ochrony Środowiska Samorząd Wojewódz twa 2 | Środki Minister- stwa Edukacji Narodowej i sportu | Europej- ski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | planowane zakończenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Zadania inwestycyjne kontynuowane | x | 2.313 | 1.010 | 1.303 | x | 873 | 48 | x | x | 96 | 286 | 1.303 § 6050 § 6059 | x | x |
| 1 | Budowa kompleksu sportowo – rehabilita- cyjnego w Małym Rudniku | X/2004 XII/2006 | 1.204 | 900 | 304 | X | 208 | X | X | X | 96 | X | 304 § 6050 | Gmina Grudziądz | 1. Reminbud s.c. Grabowski & Kowal- ski Grudziądz 2. Rembud Grudziądz |
| 2 | Budowa mostu drogowego w miejscowości Brankówka | IV/2005 VII/2006 | 382 | 30 | 352 | x | 352 | x | x | x | x | x | 352 § 6050 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 3 | Budowa linii oświetlenia drogowego na terenia gminy | VIII/2005 XII 2006 | 250 | 80 | 170 | x | 170 | x | x | x | x | x | 170 §6050 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 4 | Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gogolin o długości 652mb | X/2005 VI 2006 | 477 | x | 477 | x | 143 §6059 | 48 §6059 | x | x | x | 286 §6058 | 477 § 6058 §6059 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| II | Zadania inwestycyjne noworozpoczy nane | x | 15.694 | 67 | 15.627 | x | 7.441 | 1.126 | 243 | 65 | x | 6.752 | 15.627 § 6050 § 6059 § 6620 | x | x |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – etap I | I/2006 XII/2006 | 3.750 | x | 3.750 | x | 3.750 | x | x | x | x | x | 3.750 § 6050 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |

# Zał. nr 4

PLAN   FINANSOWY   INWESTYCJI   GMINY   GRUDZIĄDZ   NA   2006  ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku	 str. 2

| L.p. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia | Aktualna wartość kosztory- sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2005 roku | Nakłady poniesione w 2006 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2006 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2006 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2005 | Dotacja z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) | Fundusz 1 Ochrony Środowiska Samorząd Wojewódz- twa 2 | Środki Minister- stwa Edukacji Narodowej | Europej- ski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | planowane zakończenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w 11miejscowościach Gminy Grudziądz – etap II | I/2006 XII/2006 | 4.229 | x | 4.229 | x | 1.269 | 423 | x | x | x | 2.537 | 4.229 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap I | I/2006 XII/2006 | 2.397 | x | 2.397 | x | 719 | 240 | x | x | x | 1.438 | 2.397 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap II | I/2006 XII/2006 | 2.449 | x | 2.449 | x | 735 | 245 | x | x | x | 1.469 | 2.449 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 5 | Budowa nawierzchni drogi gminnej Piaski-B.Bór o dł. 2770,29 mb | I/2006 XII/2006 | 2.200 | x | 2.200 | x | 674 §6059 | 218 §6059 | x | x | x | 1.308 §6058 | 2.200 § 6058 §6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 6 | Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku wraz z wyposażeniem | I/2006 XII/2006 | 357 | x | 357 | x | 114 §6059 | x | 243 §6058 | x | x | x | 357 § 6058 §6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 7 | Remont świetlicy wiejskiej w Dusocinie wraz z wyposażeniem | I/2006 XII/2006 | 60 | x | 60 | x | 60 | x | x | x | x | x | 60 § 6050 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |

# Zał. nr 4

PLAN   FINANSOWY   INWESTYCJI   GMINY   GRUDZIĄDZ   NA   2006  ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku	 str. 3

| L.p. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia | Aktualna wartość kosztory- sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2005 roku | Nakłady poniesione w 2006 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2006 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2006 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2005 | Dotacja z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) | Fundusz 1 Ochrony Środowiska Samorząd Wojewódz twa 2 | Środki Minister- stwa Edukacji Narodowej | Europej- ski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | planowane zakończenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre – Zakurzewo z poszerzeniem 8.300mb | V/2006 XII/2006 | 67 | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x § 6620 | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 9 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Marusza - obręb geodezyjny Skarszewy | IV/2006 XII/2006 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x §6050 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 10 11 | Zadania inwestycyjne podejmowane przez SMWsi – w ramach przydzielonych środków Wiejskie Place Zabaw dla dzieci w Miejscowościach Węgrowo,Mały Rudnik,Wałdowo Szlacheckie | I-XII/2006 VII/2006 X/2006 | 50 135 | x x | 50 135 | x x | 50 70 | x x | x x | x 2 65 | x x | x X | 50 §6050 135 §6050 | Gmina Grudziądz Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| Zał. nr 4 PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2006 ROK w tysiącach złotych bez znaku po przecinku str. 4 |
| L.p. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia | Aktualna wartość kosztory- sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2005 roku | Nakłady poniesione w 2006 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2006 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2006 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2005 | Dotacja z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) | Fundusz 1 Ochrony Środowiska Samorząd Wojewódz- twa 2 | Środki Minister- stwa Edukacji Narodowej | Europej- ski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | planowane zakończenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Zakupy inwestycyjne i inne wydatki majątkowe §§ 6010,6060 | x | 100 | x | 100 | x | 100 | x | x | x | x | x | 100 §6060 §6010 | x | x |
| 1 | Zestawy komputerowe | I-XII/2006 | 25 | x | 25 | x | 25 | x | x | x | x | x | 25 §6060 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 2 | Zakup maszyn rolni- czych przez SMWsi (25 SMWsi ) | I-XII/2006 | 15 | x | 15 | x | 15 | x | x | x | x | x | 15 §6060 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 3 | Zakupy nieruchomoś- ci na majątek mienia gminnego | I-XII/2006 | 30 | x | 30 | x | 30 | x | x | x | x | x | 30 §6060 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 4 | Wniesienie udziałów w Spółce z o.o. „Geotermia Marusza” | I- XII/2006 | 30 | x | 30 | x | 30 | X | X | X | X | X | 30 §6010 | Gmina Grudziądz | x |
|  | OGÓŁEM poz. I-III | x | 18.107 | 1077 | 17.030 | x | 8.414 | 1.174 | 243 | 2 65 | 96 | 7.038 | 17.030 | x | x |

Opracował : Skarbnik Gminy

Teresa Linowiecka

tel. 45 111 25                                                            01.12.2006 roku