UMOWA  nr ........../272/2013

zawarta w dniu ...................... 2013 roku w Grudziądzu pomiędzy:

Gminą Grudziądz z siedzibą w 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38

NIP 876-23-13-291 REGON 871118626 reprezentowaną przez:

- Jana Tesmera – Wójta Gminy Grudziądz

- z kontrasygnatą  Alicji Marchlewicz – Skarbnika Gminy Grudziądz

zwaną dalej Inwestorem, a

........................................................... reprezentowaną przez ...........................................zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku dokonania przez Inwestora wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w przetargu w dniu ....................................... r.

2. Oferta przetargowa stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Budowa linii oświetlenia drogowego 
w miejscowościach Sosnówka - etap II i Nowa Wieś - etap I”

(zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ).

2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja techniczna obiektu.

§ 3

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletu prac określonych w §2 z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, wytycznymi nadzoru inwestorskiego i projektowego, pozwoleniem na budowę, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także wraz z uzgodnionymi z Inwestorem, niezbędnymi zmianami podjętymi w trakcie realizacji projektu, o ile zajdzie taka potrzeba.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności w ramach zakresu objętego niniejszą Umową:

a) wykonanie zabezpieczeń z uwzględnieniem wymagań BHP w stosunku do istniejącego stanu zaawansowania robót, przy czym nikt ze strony Inwestora nie będzie odpowiedzialny za sposób realizacji zabezpieczeń i wymagań BHP zastosowanych do wykonywania robót wynikających z niniejszej Umowy,

b) podporządkowanie się decyzjom Inwestora w zakresie skoordynowania robót Wykonawcy niniejszej Umowy i innych wykonawców na budowie oraz stosowanie się do zarządzeń organizacyjno-porządkowych wydanych przez Inwestora pod warunkiem, że nie będą one zagrażać poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

c) stosowanie się do poleceń Inwestora wynikających z procedur zarządzania jakością, które obowiązują u Inwestora, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy,

d) wyposażenie miejsc wykonywania własnych prac w odpowiedni sprzęt gaśniczy i przeciwpożarowy, a także w odpowiednio wyposażone apteczki pierwszej pomocy,

e) zapewnienie i utrzymanie w trakcie realizacji własnych robót porządku  w obrębie placu budowy i na terenie przyległym lub czasowo zajętym oraz w obrębie zaplecza budowy (m. in. systematyczne usuwanie gruzu i śmieci oraz odpadów budowlanych),

f) usuwanie na bieżąco wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów budowlanych, odpadów itp. z terenu budowy, a zwłaszcza z ciągów komunikacyjnych,

g) pozbywanie się i usuwanie wszelkich odpadów w sposób legalny, z opłacaniem przez Wykonawcę wszelkich związanych z tym kosztów, a także poniesienie wszelkich kosztów związanych z usuwaniem zanieczyszczenia środowiska spowodowanego własnym działaniem. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z powyższych ustaleń, Inwestor ma prawo przejąć ten obowiązek na siebie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

h) respektowanie zapisów w Dzienniku Budowy oraz także dokonywanie ze swej strony stosownych zapisów, w zakresie ustalonym Prawem Budowlanym,

i) stosowanie materiałów zamiennych gwarantujących co najmniej jakość określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu akceptacji Inwestora, który zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie,

j) przekazanie Inwestorowi  do akceptacji na bieżąco niezbędnych atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na materiały i urządzenia użyte do realizacji inwestycji, wydanych przez uprawnione jednostki. Dokumenty te Wykonawca przedstawia obligatoryjnie przed zatwierdzeniem protokołów odbioru częściowego, najpóźniej w terminie 14 dni od wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robót.

k) ponoszenie odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania materiałów i technologii, w tym niewłaściwych, jak również nie spełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów lub niezgodnych z niniejszą Umową,

l) powiadamianie Inwestora o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

m) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Inwestora naradach koordynacyjnych, pod rygorem nałożenia kary finansowej za każdorazową, nieusprawiedliwioną nieobecność w wysokości 100,00 zł.

3. Wykonawca, przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego, jest zobowiązany na własny koszt dokonać wymaganych prawem odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów, zlecając je uprawnionym do tego osobom, bądź jednostkom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca zobowiązuje się oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny  i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy w zakresie prowadzonych przez siebie robót, od chwili przyjęcia placu budowy, do momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy

lub protokołu potwierdzającego usunięcie usterek.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia kierownika budowy (kierownika robót) zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do koordynowania robót na budowie, z uwzględnieniem wszystkich zatrudnionych na niej wykonawców .

7. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania na własne potrzeby, we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnego z obowiązującymi przepisami zaplecza techniczno – higieniczno - socjalnego w miejscu wskazanym przez Inwestora w obrębie placu budowy

8. Wykonawca ma obowiązek pełnej obsługi geodezyjnej swojego zakresu robót, w tym zobowiązany jest m. in. do geodezyjnego wytyczenia własnych robót w terenie oraz sporządzenia na własny koszt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z jej zaewidencjonowaniem przez właściwy miejscowo państwowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego co do kwalifikacji, stałego nadzoru technicznego oraz robotników o wysokich kwalifikacjach i w liczbie niezbędnej do właściwego i terminowego wykonania robót. Nadzór techniczny musi być liczebnie dostosowany do aktualnej fazy robót   i w przypadku oceny Inwestora, iż jest niewystarczający – uzupełniony w terminie maksymalnie jednego tygodnia.

10. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia zaplecza i własnych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi wynikającymi z realizacji niniejszej Umowy oraz od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 150.000,00 zł. W przypadku braku takiego ubezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do jego zawarcia w zastępstwie Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt.

11. Wykonawca ponosi przed Inwestorem pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie roboty, w tym także za roboty realizowane przez inne osoby lub podmioty (podwykonawców), którym Wykonawca powierzył ich wykonanie.

12. Ewentualne wady dokumentacji projektowej, które ujawnią się w trakcie realizacji robót, Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Inwestorowi w terminie do 3 dni po ich wykryciu.

13. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zawarcia Umowy, sporządzić harmonogram rzeczowy robót i przedłożyć go Inwestorowi do akceptacji. Harmonogram staje się dla stron wiążący z chwilą jego akceptacji przez Inwestora i stanowić będzie integralną część Umowy.

14. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego tj. zgodnego z niniejszą Umową i harmonogramem zrealizowania przedmiotu Umowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inwestora przedstawić pisemną informację o postępie wykonywanych robót, ilości pracowników, sprzętu budowlanego i transportowego oraz przedstawić plan prac do końca budowy.

Ponadto Wykonawca uczestniczyć będzie w spotkaniach roboczych organizowanych przez nadzór inwestorski z dostosowaną do fazy budowy częstotliwością, w których na żądanie Inwestora uczestniczyć będą także podwykonawcy oraz przedstawiciele jednostki projektującej, w ramach nadzoru autorskiego.

16. Wykonawca ma obowiązek usunięcia na pisemne żądanie Inwestora z własnej załogi oddelegowanej do realizacji zadania objętego niniejszą Umową osób, które swoim nagannym zachowaniem naruszyły zasady współżycia społecznego, bezpieczeństwa na budowie lub zostało ujawnione ich działanie na szkodę Inwestora, bądź osób trzecich. Przez szczególnie naganne zachowania strony rozumieją: spożywanie alkoholu na terenie placu budowy lub też przystąpienie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, ujawnienie udziału danej osoby w kradzieży lub jej uczestnictwo w bójce na terenie budowy, świadome zniszczenie uprzednio wykonanych robót, naruszanie przepisów BHP itp. inne naganne zachowania.

17. Wszyscy pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wymagań BHP oraz instrukcji Kierownika Budowy, który pełnić będzie jednocześnie funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich zatrudnionych na budowie pracowników, w rozumieniu przepisów Art. 208 Ustawy Kodeks Pracy.

18. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie budowy posiadali:

a) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

b) aktualne badania lekarskie,

c) byli przeszkoleni w zakresie BHP i ppoż.

d) posiadali ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kserokopie wszystkich dokumentów będą przechowywane na terenie budowy przez Kierownika Wykonawcy.

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego jak i zatrudnione przez niego osoby, powstałe wskutek wstępu bez zezwolenia na teren sąsiednich nieruchomości oraz wskutek zebrania lub składowania ziemi lub innych przedmiotów w miejscach nie przeznaczonych do tego celu, lub z powodu samowolnego zamknięcia dróg albo cieków wodnych.

20. Wykonawca będzie używał wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, świadectwami i certyfikatami, które zostaną przedstawione na żądanie Inwestora przed rozpoczęciem eksploatacji sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego przeglądu elektronarzędzi oraz dokonywania pomiarów elektrycznych elektronarzędzi, przewodów i przedłużaczy co 4 m-ce.

21. W ramach prowadzenia swoich robót oraz wynagrodzenia ustalonego w § 6. niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

a)  Ustanowić i utrzymywać ogólny porządek na placu budowy,

b) Wykonywać wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczające niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót,

c) Sporządzić i dostarczyć Inwestorowi na 7 dni przed datą odbioru końcowego przedmiotu umowy 2 egz. Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej oraz jej zapisu na nośniku cyfrowym, z potwierdzeniem przez Projektanta wszystkich dokonanych zmian,

d) ustanowić i utrzymywać własny dozór (ochronę bezpośrednią) placu budowy w zakresie, jaki Wykonawca uzna za niezbędny, w celu zabezpieczenia własnego mienia i robót; Inwestor w żadnym przypadku nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za straty Wykonawcy, zwłaszcza pozostające w związku  z zaniechaniem takiego dozoru.

e) Uprzątnąć teren budowy po zakończeniu robót.

§ 4

1. Inwestor może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań zastępczych (materiały, technologia) w stosunku do opisanych w Projekcie. Każde takie odstępstwo wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy. Inwestor wypowie się w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego rozwiązania w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwiązań zastępczych nie może wpłynąć na jakość wykonywanych prac i terminy zakończenia Umowy. Wszelkie zmiany materiałów i urządzeń będą akceptowane wyłącznie wówczas, gdy ich zastosowanie może przynieść Inwestorowi wymierne korzyści techniczne lub finansowe. Powyższe nie dotyczy zamian uzgodnionych przez strony przed podpisaniem Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru jakościowego materiałów przeznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy, z prawem natychmiastowego usunięcia zakwestionowanego materiału z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. Inwestor może zarządzić specjalną kontrolę jakości prac lub inne badania mające na celu zapewnienie wymaganej jakości. Jeżeli takie badania lub kontrola ujawnią brak zgodności prac z wymaganiami Umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty takiej specjalnej kontroli.

4. Inwestor ma prawo przedstawić Wykonawcy w dowolnym czasie takie Rysunki i Instrukcje, jakie będą niezbędne dla odpowiedniego i właściwego wykonania i zakończenia robót lub usunięcia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do nich i wykonania robót, wynikających z wymienionych Rysunków i Instrukcji. Odmowa wykonania robót, będzie stanowiła podstawę odstąpienia od Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania na skutek dostarczenia przedmiotowych Rysunków i Instrukcji – robót dodatkowych nie objętych Umową lub wiążących się ze zmianą wartości Umowy lub terminu wykonania robót, Wykonawca niezwłocznie przekaże Inwestorowi do zatwierdzenia ich wycenę oraz wpływ na termin.

5. Inwestor ma prawo wskazania Wykonawcy materiałów zastępczych, innych niż wymienione w dokumentacji technicznej i miejsc ich nabycia z tym, że koszt ich zastosowania nie może przekraczać kosztów, jakie ustalone zostały w trakcie negocjacji warunków realizacji robót objętych niniejszą Umową.

§ 5

- Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi w terminie do 31 maja 2013 r.

- Opóźnienie zakończenia robót może wynikać jedynie z faktu:

  - wystąpienia siły wyższej,

  - wstrzymania robót przez nadzór budowlany, o ile winy za to nie ponosi wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do przerwania robót i do odpowiedniego zabezpieczenia robót na czas przerwy, jeżeli nadzór budowlany uzna to za konieczne. Koszty zabezpieczenia robót ponosi wykonawca, jeżeli przerwa nastąpiła z jego winy.

§ 6

1. Inwestor zobowiązuje się do:

a) przekazania jednego kompletu dokumentacji technicznej

b) od momentu podpisania umowy przekazać Wykonawcy plac budowy do dnia ….. kwietnia 2013 r.

c) dokonać odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami terminowo dokonywać płatności za wykonane roboty, w terminach  i na zasadach  ustalonych w ofercie przetargowej

d) zapewnienia nadzoru Inwestorskiego. Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora będzie ......................................, który jest członkiem Kujawsko -   Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ..........................., upr. budowlane nr ......................................................

§ 7

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają całkowite  wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, w wysokości netto..................... zł (słownie:........................................), należny podatek VAT ......... % w wysokości ................... zł (słownie: ......................................), razem brutto .......................... zł (słownie............................)

2. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wartość przedmiotu Umowy, ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Wynagrodzenie wskazane w punkcie 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy  w szczególności robót nie objętych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj.

a) kosztów nie ujętych w dokumentacji technicznej a koniecznych do poniesienie w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy

b) podatku VAT  i inflacji w okresie realizacji umowy

c) wszystkich robót przygotowawczych, prac i urządzeń tymczasowych oraz zabezpieczeniami i wyposażeniem wynikającym z przepisów bhp, p.poż oraz ochrony środowiska

d) utrzymaniem zaplecza placu budowy, dozoru w celu zabezpieczenie placu budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, wykonania przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych dla potrzeb  terenu budowy oraz ponoszenie opłat zużycia mediów wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń tych mediów.

d) naprawy uszkodzonych, a nie zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

e) oczyszczania nawierzchni ulic przyległych i sąsiadujących z placem budowy, z wszelkich nieczystości związanych z prowadzona budową w szczególności ziemi lub błota,

f) naprawy chodników przyległej do placu budowy ulicy w przypadku zniszczenia,

g) naprawy szkód powstałych w wyniku korzystania  ze sąsiednich nieruchomości, w tym odszkodowań, rekompensat, za wyrządzone szkody zagospodarowania zewnętrznego w tym terenów zielonych

h) odwodnienia  wykopów, wymiany gruntów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, prób, badań,  sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych oraz instalacyjnych

i) obsługi geodezyjnej

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ............................ Inwestor oświadcza, że posiada NIP 876-23-13-291.

- Inwestor zapłaci wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 w terminie 30 dni od przedłożenia faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Inwestora. Warunkiem wypłaty należności jest dostarczenie Inwestorowi faktury VAT wraz z ostatecznym protokołem odbioru robót budowlanych potwierdzonym przez Inwestora oraz inspektora nadzoru.

§ 8

Odbiór końcowy robót będzie dokonany przez Inwestora komisyjnie w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do odbioru w formie pisemnego powiadomienia.

§ 9

Wykonawca udzieli Inwestorowi na wykonane prace 60 miesięcy gwarancji, Wykonawca gwarantuje usunięcie usterek  i niedociągnięć  w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia przez Inwestora.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia wynikającego z  § 7 ust. 1 niniejszej umowy w kwocie ................. zł (słownie: .................................) w formie .......................................

2. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty w ust. 1 (........................... zł) zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robót, pozostała część zabezpieczenia (....................... zł) zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady tj. w dniu 30.05.2018 r.

§ 11

1. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy strony naliczać będą kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego od daty planowanego zakończenia inwestycji.

- za zwłokę w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji, 1 % wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 25 % wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją  poniesionej szkody, Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 12

Wszelkie zmiany umowy wymagają obustronnej akceptacji na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13

# W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

# § 14

# Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Inwestora.

W Y K O N A W C A                                                      	                         I N W E S T O R