# Zał. nr 4

PLAN   FINANSOWY   INWESTYCJI   GMINY   GRUDZIĄDZ   NA   2007  ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku	 str. 1

| L.p. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia | Aktualna wartość kosztory- sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2006 roku | Nakłady poniesione w 2007 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2007 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2007 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2006 | Dotacja z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | Fundusz Ochrony Środowiska | Unia Europejska | Europej- ski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | planowane zakończenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Zadania inwestycyjne kontynuowane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Zadania inwestycyjne noworozpoczy nane | - | 27.307 | 67 | 27.240 | - | 4.768 | - | 1.497 | - | 7.225 | 13.750 | 27.240 § 6050 § 6059 § 6620 | - | - |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w 11miejscowościach Gminy Grudziądz – etap II | I/2007 XII/2007 | 4.229 | - | 4.229 | - | 634 | - | - | - | - | 3.595 | 4.229 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap I | I/2007 XII/2007 | 2.397 | - | 2.397 | - | 359 | - | - | - | - | 2.038 | 2.397 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap II | I/2007 XII/2007 | 2.449 | - | 2.449 | - | 367 | - | - | - | - | 2.082 | 2.449 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 4 | Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre – Zakurzewo z poszerzeniem 8.300mb | VII/2007 XII/2007 | 367 | 67 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 § 6620 | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |

# Zał. nr 4

PLAN   FINANSOWY   INWESTYCJI   GMINY   GRUDZIĄDZ   NA   2007  ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku	 str. 2

| L.p. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia | Aktualna wartość kosztory- sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2006 roku | Nakłady poniesione w 2007 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2007 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2007 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2006 | Dotacja z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | Fundusz Ochrony Środowiska | Unia Europejska | Europej- ski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | planowane zakończenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Marusza - obręb geodezyjny Skarszewy | IV/2007 XII/2007 | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 §6050 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 6 | Zadania inwestycyjne podejmowane przez SMWsi – w ramach przydzielonych środków | I-XII/2007 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 §6050 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 7 | Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod wnioski SMWsi | VI/2007 XII/2007 | 150 |  | 150 |  | 150 | - | - | - | - | - | 150 §6050 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie Publiczne |
| 8 | Budowa sieci wodo- ciągowej i kanaliza- cyjnej w miejscowoś- ci Parski i Świerkocin | I/2007 XII/2007 | 2.500 | - | 2.500 | - | 375 | - | - | - | 2125 | - | 2.500 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie Publiczne |
| 9 | Budowa przydomo- wych oczyszczalni ścieków w terenach trudnodostępnych Gminy Grudziądz | I/2007 XII/2007 | 200 | - | 200 | - | 30 | - | - | - | 170 | - | 200 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 10 | Rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 | I/2007 XII/2007 | 1.300 | - | 1.300 | - | 195 | - | - | - | 1.105 | - | 1.300 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 11 | Remont budynku mieszkalnego w Mo- krem nr 43 | I/2007 XII/2008 | 4.500 | - | 4.500 | - | 675 | - | - | - | 3.825 | - | 4.500 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |

# Zał. nr 4

PLAN   FINANSOWY   INWESTYCJI   GMINY   GRUDZIĄDZ   NA   2007  ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku	 str. 3

| L.p. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia | Aktualna wartość kosztory- sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2006 roku | Nakłady poniesione w 2007 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2007 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2007 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2006 | Dotacja z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | Fundusz Ochrony Środowiska | Unia Europejska | Europej- ski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | planowane zakończenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebu dowę dróg:ul.Grun- waldzka,ul.29-Paź-dziernika i ul.Świer- kocińska –odcinek 4+140 km | X/2007 XII/2007 | 4.100 | - | 4.100 | - | 615 | - | - | - | - | 3.485 | 4.100 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 13 | Budowa nawierzchni drogi gminnej Mokre- Mokre odcinek 0+000 do 2+800 | X/2007 XII/2007 | 3.000 | - | 3.000 | - | 450 | - | - | - | - | 2.550 | 3.000 § 6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 14 | Świetlice wiejskie w miejscowościach Dusocin i Sosnówka jako centra integracji społeczności lokalnej - remont i wyposażenie | X/2007 XII/2007 | 665 | - | 665 | - | 166 | - | 499 | - | - | - | 665 §6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 15 | Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejsco- wościach Skarszewy i Parski jako centra integracji społecznościlokalnej | X/2007 XII/2007 | 665 | - | 665 | - | 166 | - | 499 | - | - | - | 665 §6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 16 | Przebudowa i wypo- sażenie świetlic wiej- kich w miejscowoś- ciach Węgrowo i Świerkocin jako centra integracji społeczności lokalnej | X/2007 XII/2007 | 665 | - | 665 | - | 166 | - | 499 | - | - | - | 665 §6059 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |

# Zał. nr 4

PLAN   FINANSOWY   INWESTYCJI   GMINY   GRUDZIĄDZ   NA   2007  ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku	 str. 4

| L.p. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia | Aktualna wartość kosztory- sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2006 roku | Nakłady poniesione w 2007 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2007 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2007 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2006 | Dotacja z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | Fundusz Ochrony Środowiska | Unia Europejska | Europej- ski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | planowane zakończenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Zakupy inwestycyjne i inne wydatki majątkowe §§ 6010,6060 | - | 170 | - | 170 | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 §6010 §6060 | - | - |
| 1 | Zestawy komputerowe | I-XII/2007 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 §6060 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 2 | Zakup maszyn rolni- czych przez SMWsi (25 SMWsi ) | I-XII/2007 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 §6060 | Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 3 4 | Zakupy nieruchomoś- ci na majątek mienia gminnego Wniesienie udziałów do spółek | I-XII/2007 I-XII/2007 | 30 100 | - - | 30 100 | - - | 30 100 | - - | - - | - - | - - | - - | 30 §6060 100 §6010 | Gmina Grudziądz Gmina Grudziądz | zostanie określony poprzez zamówienie publiczne - |
| iV | OGÓŁEM poz. I-III | - | 27.477 | 67 | 27.410 | - | 4.938 | - | 1.497 | - | 7.225 | 13.750 | 27.410 | - | - |