Zał. nr 2

PLAN FIFNANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2006 ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku 	str. 1

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie | Aktualna wartość kosztory-sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2005 roku | Nakłady poniesione w 2006 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2006 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2006 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2005 | Dotacje z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | Fundusz Ochrony Środowiska | Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Zadania Inwestycyjne kontynuowane | X | 2.577 | 1010 | 1.567 | X | 1004 | 67 | X | X | 96 | 400 | 1.567 § 6050 § 6059 | X | X |
| 1. | Budowa kompleksu sportowo – rehabilita- cyjnego w Małym Rudniku | X/2004 XII/2006 | 1.200 | 900 | 300 | X | 204 | X | X | X | 96 | X | 300 § 6050 | Gmina Grudziądz | 1. Reminiburd 5 C Grafowski & Kowalski Grudziadz 2. Rembud Grudziądz |
| 2. | Budowa mostu drogowego w miejscowości Frankówka | IV/2005 VII/2006 | 530 | 30 | 500 | X | 500 | X | X | X | X | X | 500 § 6050 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 3. | Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy | VIII/2005 XII/2006 | 250 | 80 | 170 | X | 170 | X | X | X | X | X | 170 § 6050 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 4. | Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gogolin o długości 652mb | X/2005 VI/2006 | 667 | X | 667 | X | 200 | 67 |  |  |  | 400 | 667 § 6059 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| II | Zadania inwestycyjne noworozpoczynane | X | 16.892 | 67 | 16.825 | X | 8.611 | 1.174 | X | X | X | 7.040 | 16.825 § 6050 § 6059 § 6620 | X | X |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz- etap I | I/2006 XII/2006 | 4.210 | X | 4.210 | X | 4.210 | X | X | X | X | X | 4.210 § 6059 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |

Zał. nr 2

PLAN FIFNANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2006 ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku 	str. 2

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie | Aktualna wartość kosztory-sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2005 roku | Nakłady poniesione w 2006 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2006 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2006 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2005 | Dotacje z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | Fundusz Ochrony Środowiska | Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz – etap II | I/2006 XII/2006 | 4.229 | X | 4.229 | X | 1.269 | 423 | X | X | X | 2.537 | 4.229 § 6059 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap I |  | 2.397 | X | 2.397 | X | 719 | 240 | X | X | X | 1.438 | 2.397 § 6059 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin – etap II | I/2006 XII/2006 | 2.449 | X | 2.449 | X | 735 | 245 | X | X | X | 1.469 | 2.449 § 6059 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 5 | Budowa nawierzchni drogi gminnej Piaski – B Bór o dł. 2770,29 mb | I/2006 XII/2006 | 2.660 | X | 2.660 | X | 798 | 266 | X | X | X | 1.596 | 2.660 § 6059 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 6 | Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku wraz z wyposażeniem | I/2006 XII/2006 | 400 | X | 400 | X | 400 | X | X | X | X | X | 400 § 6050 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 7 | Remont świetlicy wiejskiej w Dusocinie wraz z wyposażeniem | I/2006 XII/2006 | 60 | X | 60 | X | 60 | X | X | X | X | X | 60 § 6050 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |

Zał. nr 2

PLAN FIFNANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2006 ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku 	str. 3

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie | Aktualna wartość kosztory-sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2005 roku | Nakłady poniesione w 2006 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2006 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2006 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2005 | Dotacje z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | Fundusz Ochrony Środowiska | Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Budowa nawierzchni drogi powiatowej Mokre – Zakurzewo z poszerzeniem 8.300mb | V/2006 XII/2006 | 367 | 67 | 300 | X | 300 | X | X | X | X | X | 300 § 6620 | Starostwo Powiatowe w Grudziadzu | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 9 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Marusza 0 obręb geodezyjny Skarszewy | IV/2006 XII/2006 | 70 | X | 70 | X | 70 | X | X | X | X | X | 70 § 6050 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 10 | Zadania inwestycyjne podejmowane przez SMWsi – w ramach przydzielonych środków | I-XII/2006 | 50 | X | 50 | X | 50 | X | X | X | X | X | 50 § 6050 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| III | Zakupy inwestycyjne i inne wydatki majątkowe §§ 6010,6060 | X | 100 | X | 100 | X | 100 | X | X | X | X | X | 100 § 6060 | X | X |
| 1 | Zestawy komputerowe | I-XII/2006 | 25 | X | 25 | X | 25 | X | X | X | X | X | 25 § 6060 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 2 | Zakup maszyn rolni- czych przez SMWsi (25 SMWsi) | I-XII/2006 | 15 | X | 15 | X | 15 | X | X | X | X | X | 15 § 6060 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 3 | Zakupy nieruchomoś-ci na majątek mienia gminnego | I-XII/2006 | 30 | X | 30 | X | 30 | X | X | X | X | X | 30 § 6060 | Gmina Grudziądz | Zostanie określony poprzez zamówienie publiczne |
| 4 | Wniesienie udziałów w Spółce z o.o. „Geotermia Marusza” | I-XII/2006 | 30 | X | 30 | X | 30 | X | X | X | X | X | 30 § 6010 | Gmina Grudziądz | X |

Zał. nr 2

PLAN FIFNANSOWY INWESTYCJI GMINY GRUDZIĄDZ NA 2006 ROK

w tysiącach złotych bez znaku po przecinku 	str. 4

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie | Aktualna wartość kosztory-sowa | Nakłady wykonane do 31.XII. 2005 roku | Nakłady poniesione w 2006 roku | Źródła sfinansowania poniesionych nakładów w 2006 roku | Wydatki z budżetu gminy w 2006 roku § 6050 § 6059 § 6060 § 6620 | Inwestor | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Przeniesione środki z roku 2005 | Dotacje z budżetu | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | Fundusz Ochrony Środowiska | Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regio-nalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gminy | państwa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM poz. I-III | X | 19.639 | 1077 | 18.562 | X | 9.785 | 1.241 | X | X | 96 | 7.440 | 18.562 | X | X |

Opracował : Skarbnik Gminy

Teresa Linowiecka				21-06-2006 roku

tel. 45 111 25